## Slide 1: Auszubildenden Verwaltungssystem
Abdulsalam Emesh
„Entwicklung eins internen online Systems in (PHP) zur Verwaltung von Auszubildenden und Überprüfung der Berichtshefte und der einzelnen Ausbildungsnachweise der Auszubildenden im Betrieb.“

## Slide 2: Inhalt
Vorstellung
Analyse
Projektplanung
Review und Ausblick
Durchführung

## Slide 3: Vorstellung
Vorstellung
Analyse
Projektplanung
Review und Ausblick
Durchführung

## Slide 4: Meier AG
Gründungsjahr 2018
Geschäftsfelder.
13 Mitarbeiter
1 Geschäftsführer
1 Mediengestalterin
1 Webentwickler
10 Auszubildenden
1 Kaffeemaschine - Mitarbeiter des Jahres -

## Slide 5: Analyse
Vorstellung
Analyse
Projektplanung
Review und Ausblick
Durchführung

## Slide 6: Ist-Zustand
10 Auszubildenden
PDF-Datei Vorlage
Probleme
Falsche Eintragung von: Zeitraum - Nummerierung- Ausbildungsjahr
Bei der Ablehnung
Falsche Abheftung
Zweimal ausdrucken
Papierverschwendung

## Slide 7: Soll-Zustand
Erreichbarkeit
Automatisierung
Verschiedene Kontos
Auszubildende
Ausbilder
Admin

## Slide 8: Projektplanung
Vorstellung
Analyse
Projektplanung
Review und Ausblick
Durchführung

## Slide 9: Projektplanung
Projektphase | Geplante Zeit
Planung und Analyse | 6 Stunden
Realisierung | 43 Stunden
Dokumentation | 10 Stunden
Abschlusstest mit Bugfixing | 9 Stunden
Puffer | 2 Stunden
Gesamt | 70 Stunden
Vorgang | Mitarbeiter | Zeit | Personal | Ressourcen | Gesamt
Entwicklungskosten | 1 x Auszubildende | 70 Std. | 700,00 € | 1.050,00 € | 1.750,00 €
Fachgespräch | 1 x Mitarbeiter | 6 Std. | 150,00 € | 90,00 € | 240,00 €
Code-Review | 1 x Mitarbeiter | 3 Std. | 75,00 € | 45,00 € | 120,00 €
Abnahme | 1 x Mitarbeiter | 1 Std. | 25,00 € | 15,00 € | 40,00 €
 |  |  |  |  | 2.150,00 €
Kostenaufstellung
Kalkulierten Zeiten

## Slide 10: Projektdurchführung
Vorstellung
Analyse
Projektplanung
Review und Ausblick
Durchführung

## Slide 11: Entwurf
MODEL
VIEW
CONTROLLER
sieht
verwendet
Aktualisiert
behandelt

## Slide 12: Implementierung
IDE (integrierte Entwicklungsumgebung)
Administrationswerkzeug für MySQL
HTTP Server
Neue Instanz von Laravel
barryvdh/laravel-dompdf
spatie/laravel-permission
Composer - PHP Paketmanager
Berechtigungs- tabelle
Laravel Middleware
Controller
in
durch
Komponenten
Daten + View
Ausbildungs-nachweis PDF
generiert
gefüttert

## Slide 13: Model
WeeklyReport Model
User Model

## Slide 14: View und Controller
WeeklyReport Controller

## Slide 15: View und Controller
WeeklyReport Controller

## Slide 16: Projektplanung
Vorstellung
Analyse
Projektplanung
Review und Ausblick
Durchführung

## Slide 17: Review und Ausblick
Projektphase | Soll | Ist | Differenz
Planung und Analyse | 6 Stunden | 8 Stunden | +2 Stunden
Realisierung | 43 Stunden | 48 Stunden | +5 Stunden
Dokumentation | 10 Stunden | 10 Stunden | 0 Stunden
Abschlusstest mit Bugfixing | 9 Stunden | 4 Stunden | -4 Stunden
Puffer | 2 Stunden | 0 Stunden | -2 Stunden
Gesamt | 70 Stunden | 70 Stunden | 0 Stunden
Testen bestanden
Erreichbarkeit
Automatisierung
Verschiedene Kontos
Review
Soll/Ist Vergleich
Produktive genommen
Unterschrift einfügen
Berichtsheft runterladen
Ausblick

## Slide 18: Quellen
Fotos
Scrum https://bit.ly/34MXh4W
MySql https://bit.ly/2Sg1kE1
Phpstorm https://bit.ly/2TO2YgR
Composer https://bit.ly/3gfGYCK
php https://bit.ly/3ikB9qv
Tailwind CSS https://bit.ly/3fUvgi1
WAMP https://bit.ly/3z50WJf
phpMyAdmin https://bit.ly/3ikUOqo